江苏省南通中学求真楼等楼宇楼顶防水修补工程

比价议价采购文件

项目编号：ZRNT20220751

采购单位：江苏省南通中学

代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

日期：2022年07月12日

目录

第一章  比价议价邀请函	1

第二章  比价议价须知	4

第三章  项目需求	7

第四章  开标和评标	12

第五章  合同签订与验收付款	14

第六章  比价议价文件组成	19

# 第一章 比价议价邀请函

江苏省南通中学求真楼等楼宇楼顶防水修补工程 采购项目的潜在供应商应在南通市教育局官网获取采购文件，并于2022年07月16日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目名称：江苏省南通中学求真楼等楼宇楼顶防水修补工程

采购文件编号：ZRNT20220751

项目总投资：约9万元

最高限价：9万元，投标报价高于最高限价的作废标处理。

合同履行期限：工期30日历天。

二、比价议价文件内容

详见比价议价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

（一）基本要求

符合以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 其他资格条件要求

1.提供营业执照副本复印件

2.投标供应商具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.项目负责人为建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B证），且无在建项目（提供无在建承诺书，格式见附件）。

4.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比价的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见附件）授权委托人为投标单位正式人员证明材料【提供授权委托人与投标单位签订的有效劳动合同】；

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单，并提供网站截图；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

四、比价公告期限

自比价公告在南通市教育局网站发布之日起1个工作日。

五、比价保证金

本项目比价保证金人民币 壹仟捌佰元整  （递交方式：现金，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封）。

六、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为签订合同价的5%。

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3个工作日内汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后15日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、获取比价议价文件

时间：2022年07月12日至2022年07月15日（北京时间，法定节假日除外）

地点：南通市教育局官网

方式：无需报名，自行下载。

八、比价议价文件提交

截止时间：2022年07月16日9点00分（北京时间）

地点：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼十楼1003，如有变动另行通知。

九、比价议价文件开启

时间：2022年07月16日9点00分（北京时间）

地点：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼十楼1003，如有变动另行通知。

十、比价公告期限

自比价公告在南通市教育局网站发布之日起1个工作日。

十一、其他补充事宜：无。

十二、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省南通中学

联系人：朱老师

联系方式：0513-85129218

2.代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系方式：高工0513-55887778

# 第二章 比价议价须知

## 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.议价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果议价人没有按照采购文件要求提交比价议价文件，或者比价议价文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，议价人自行承担责任。

## 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.议价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由议价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

## 三、比价报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

## 四、比价议价文件的编写、份数和签署

1.议价人按第七部分“比价议价文件组成”编写比价议价文件。比价议价文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比价议价文件被误读或查找不到，其责任应当由议价人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价议价文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价议价文件签署人签字并加盖公章。

2.比价议价文件（资格审查文件、价格标），明确标注议价人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比价议价文件正本须打印并由议价人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## 五、比价议价文件的密封及标记

1.议价人将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格标须单独密封，不得出现于比价议价文件其他部分中。

3.密封后比价议价文件（资格审查文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比价议价文件。

## 六、比价议价文件的递交时间

比价议价文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价议价文件。

## 七、相关费用

1.供应商承担参与比价可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目资料费300元/份，在开标时支付给代理公司，无论成交与否该项目不予退还。

3.本项目代理费1400元，由成交供应商支付。供应商须综合考虑在比价响应报价内。供应商报价时需综合考虑以上费用（不单列）。

代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。

## 八、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

本项目需审计，最终结算价以审计结果为准，但当审计结果高于合同价时，按合同价执行。其他审计条款均按2019年修订的“南通市教育局直属学校（单位）建设项目审计实施办法”执行。

(1)工程竣工验收合格后付合同价的70 %。

(2)工程竣工结算审计后付至审计价的95 %（审计价高于合同价时，付至合同价的95 %；审计只审面积，单价不变）。

(3)质保期五年。质保期满时付审计价的5 %（审计价高于合同价时，付合同价的5 %）。

第三章 项目需求

一、本项目为江苏省南通中学求真楼等楼宇楼顶防水修补工程，主要施工内容详见本项目工程量清单。由各供应商结合比价议价文件、采购人提供的工程量清单和现场情况（请各供应商自行踏勘）进行报价。报价应包括比价议价文件所确定的范围内相关资料的全部内容，供应商报价时应充分考虑施工期间的政策性风险和人工、材料、机械的市场风险。

二、工期、质量：施工总工期30日历天，具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准。质量：合格。

三、投标报价要求

1.投标报价应包括比价文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

比价议价文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标供应商投标报价的共同基础。采购人提供的工程量清单，投标供应商应结合比价文件、技术标准和要求一起阅读理解。

2.在投标之前，如有疑问，投标供应商须在规定的时间内以书面或邮件形式提出。如果没有提出，视为投标供应商已经明白本次采购涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各投标供应商在投标报价内自行考虑。

3.投标报价方式：全费用综合单价报价。工程量的风险由发包人承担，价格风险由承包人承担，竣工结算时单价不调整。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

4.投标报价应根据比价议价采购文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

5.投标供应商不得擅自改动比价采购人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向采购代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标供应商在投标报价时，不得增减清单工程量。

6.投标供应商自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

8.本工程所有乙供材料均由承包人自行采购，材料必须符合有关规范规定的质量要求。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品及材料检测报告供发包人选择，涉及到的价格不再调整。

9.投标单位根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行报价，含在投标报价内，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以采购工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。

10.投标供应商必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运至采购人指定场所。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至采购人指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。未能达到上述要求的，发包人有权指定其它相关单位清理垃圾，由投标供应商承担由此发生的费用。

11.低于成本价的按无效标处理。

12.其他未尽事宜在书面答疑中明确。

四、工程量清单

| 江苏省南通中学求真楼等楼宇楼顶防水修补工程维修清单 |
| --- |
| 序号 | 部位 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 求真楼 | ㎡ | 1000 |  |  |  |
| 2 | 东大门南侧 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| 3 | 其他零星局部维修 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 4 | 崇问楼东南角楼顶 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 5 | 合计（元） |  |  |

注：全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费(不限于垃圾清理外运、垂直运输等)、规费、税金及其他各项费用。

五、产品选用及施工质量要求

1.招标材料：弹性体性沥青防水卷材，规格型号为：SBS屋面卷材厚度4毫米、≤—18℃无裂纹、≥高温90℃2h无滑动流淌。推荐品牌：东方雨虹、宏源、万宝（采购人推荐材料品牌范围的，各投标供应商必须按比价议价文件规定的材料品牌范围内进行投标报价，投标供应商需在所投材料品牌确认表中填报。中标后必须按比价议价文件(含工程量清单)规定的材料品牌之一报采购人确认后进行采购，报采购人确认后方可进场。采购人保留材料/设备在推荐品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调整）。

2.产品质量：符合GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》，一次性通过合格及其以上标准验收。

3.施工步骤要求：

3.1拆除屋面原防水层。

3.2彻底清理杂物，除去灰尘。

3.3楼顶接缝处浇沥青密封，楼面整体涂刷打底胶。

3.4新做4mm或以上厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)。

3.5垃圾清运出校区并按规定处置。

4.履约担保。承包人签订合同前，须按合同价款的5%提供履约担保，否则视为自动放弃中标资格。

5.承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

6.作为有经验的承包商，对采购人工程量清单描述不清或不完整，但又是投标供应商为满足采购人和项目要求而必须完成的工作，投标供应商均应计入投标报价，工程结算时采购人不为此类项目另外支付费用。

7.工程进度款支付：

本项目需审计，最终结算价以审计结果为准，但当审计结果高于合同价时，按合同价执行。其他审计条款均按2019年修订的“南通市教育局直属学校（单位）建设项目审计实施办法”执行。

(1)工程竣工验收合格后付合同价的70 %。

(2)工程竣工结算审计后付至审计价的95 %（审计价高于合同价时，付至合同价的95 %；审计只审面积，单价不变）。

(3)质保期五年。质保期满时付审计价的5 %（审计价高于合同价时，付合同价的5 %）。

8.工程保修期：5年，从竣工验收合格之日起算。

# 第四章  开标和评标

一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价议价文件进行评审。

（一）评审内容

1.比价资格是否符合

2.比价议价文件是否完整；

3.比价议价文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价议价文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比价内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比价内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价议价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比价议价文件作实质响应的供应商不足2家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比价或废标的其他情况。

六、评标流程：

1.商务标评审：由采购人代表在开标时现场抽取确定相关系数后进入评标程序。

（1）确定有效报价：投标报价低于或等于最高限价的各投标供应商的投标报价为有效报价；高于最高限价的，作废标处理。废标、无效报价不参与评标基准价的计算。

（2）评标基准价的确定:

若有效投标文件＜4家时，则所有有效投标文件的次低报价作为A；

若4≤有效投标文件≤6家时，去掉评标价中的最高报价（最高报价相同的均剔除）后取算术平均值为A；

若有效投标文件≥7家，去掉评标价中的最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后取算术平均值为 A。

评标基准价=A×K，A值是有效投标文件的评标价的算术平均值，评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。K值在开标时由投标供应商推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

评标基准价只计算一次，一经确定，不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

（3）计算得分

①投标供应商的投标报价与评标基准价相等的得100分；

②投标供应商的投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分四舍五入取整保留小数点后两位。

注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

七、推荐中选服务单位

评标委员会按照各投标供应商的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比价议价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

八、中标通知

中标结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

# 第六章比价议价文件组成

比价议价文件由资格审查证明材料、价格标两部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的声明函；

2.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见附件）授权委托人为投标单位正式人员证明材料【提供授权委托人与投标单位签订的有效劳动合同】；

3.比价公告资格要求提供相应的佐证材料：

3.1提供建筑工程施工总承包叁级及以上资质证明（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证，提供复印件加盖公章；

3.2提供项目负责人建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B证）。

3.5有效的营业执照副本复印件并加盖公章；

3.6未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单，提供无重大违法记录声明，

二、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.比价响应函；

2.报价总表。

3.投标报价明细表

4.所投材料品牌确认表

资格审查证明材料相关格式

1.关于资格的声明函

致：江苏省南通中学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

### 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

### 3.授权委托书（如需）

江苏省南通中学：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标供应商：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

江苏省南通中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

# 日期：

### 价格标响应文件相关格式

### 1.比价响应函（格式不得变动）

江苏省南通中学：

依据贵单位组织的（比价项目名称)项目比价的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比价工作，全权处理本次比价的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比价文件的各项要求，遵守比价文件中的各项规定，按比价文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比价文件的全部内容，我方已完全清晰理解比价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比价文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比价小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据比价文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比价文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2.报价总表

| 项目名称 | 报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省南通中学求真楼等楼宇楼顶防水修补工程 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应比价文件要求 | 完全响应比价文件要求的付款方式 |

注

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比价采购文件。

（2）响应报价应包括比价议价文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

### 投标报价明细表

| 江苏省南通中学求真楼等楼宇楼顶防水修补工程维修清单 |
| --- |
| 序号 | 部位 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 求真楼 | ㎡ | 1000 |  |  |  |
| 2 | 东大门南侧 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| 3 | 其他零星局部维修 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 4 | 崇问楼东南角楼顶 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 5 | 合计（元） |  |  |

注：全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费(不限于垃圾清理外运、垂直运输等)、规费、税金及其他各项费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

- 所投材料品牌确认表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 所投品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体性沥青防水卷材 | 东方雨虹、宏源、万宝 |  |  |

注：各投标供应商必须按比价议价文件推荐的材料品牌范围内进行投标。中标后必须按所投品牌报采购人确认后进行采购，报采购人确认后方可进场。采购人保留材料在推荐品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调整。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：